О подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Аксаковский сельсовет

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

В целях обеспечения устойчивой и  безаварийной работы объектов  энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Аксаковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в осенне-зимний период 2020-2021 годов и в соответствии с постановлением Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан №454 от 21 апреля  2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать   комиссию  по подготовке  объектов  энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Аксаковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в осенне-зимний период 2020-2021 годов (приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке  объектов  энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Аксаковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в осенне-зимний период 2020-2021 годов  (приложение №2).

3. До 15 сентября 2020года завершить оформление согласованного по установленным формам единого паспорта готовности сельского поселения Аксаковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

4. Начиная с июня 2020 года обеспечить представление в администрацию сельского поселения Аксаковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан отчета по форме федерального государственного статистического наблюдения  №1-ЖКХ (зима), утвержденной Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года №7.

4. Персональную  ответственность за  своевременную  и  качественную  подготовку  объектов  энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Аксаковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в осенне-зимний период 2020-2021 годов независимо от форм  собственности возложить на  руководителей   предприятий, организаций и учреждений.

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления  оставляю за  собой.

Глава  сельского  поселения                                                                          Э.Б.Абдрахманова

Приложение №1

к  постановлению

Главы сельского поселения

Аксаковский сельсовет

№ 38 от «30»апреля  2020 г.

Состав

комиссии  по подготовке  объектов  энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Аксаковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в осенне-зимний период 2020-2021 годов

Абдрахманова Э.Б – глава сельского поселения Аксаковский сельсовет председатель комиссии;

Члены комиссии:

Багаутдинов Р.А. - заместитель главного врача по юридическим и хозяйственным вопросам ФГБУ санаторий им. С.Т. Аксакова (по согласованию);

Гареева Э.Ф.  - председатель МКД по ул.Садовая, д.33  (по согласованию);

Ганиятуллина Ю.А. - председатель МКД по ул.Садовая, д.2  (по согласованию);

Герасименко А.В. - муниципальный жилищный инспектор администрации сельского поселения Аксаковский сельсовет;

Дементьева Л.К. - председатель МКД по ул.Пограничная, д.7/1  (по согласованию);

Зима И.В.- начальник АХО ПО БЭС ООО «Башкирэнерго» (по согласованию);

Зубов М.В. – главный инженер ООО «Белебеевский водоканал» (по согласованию);

Илюшин А.А. –ведущий инженер ПТО ООО «Теплоэнерго» (по согласованию);

Митрофанова Т.В. – председатель МКД по ул.Мира, д.1  (по согласованию);

Кутузова Л.А. - председатель МКД по ул.Мира, д.5  (по согласованию);

Манзуллина Н.А. - председатель МКД по ул.Первомайская, д.43 А (по согласованию);

Маркова И.А. - председатель МКД по ул.Первомайская, д.22  (по согласованию);

Мозговая В.Н. - председатель МКД по ул.Первомайская, д.67  (по согласованию);

Мухаметдинов В.И. – начальник Белебеевской комплексной службы ПАО «Газпром газораспределение Уфа» г.Белебея (по согласованию);

Насырова И.В. - председатель МКД по ул.Первомайская, д.20  (по согласованию);

Романов В.А.- инженер ООО «Белебеевские городские электрические сети» (по согласованию);

Садыкова А.Н. - председатель МКД по ул.Первомайская, д.65  (по согласованию);

Тимербулатова Л.В. - председатель МКД по ул.Садовая, д.35  (по согласованию);

Усов В.Н. - председатель МКД по ул.Садовая, д.37  (по согласованию):

Ушакова Т.С. - председатель МКД по ул.Первомайская, д.63 (по согласованию);

Хамидуллина Л.К. - председатель МКД по ул.Мира, д.3  (по согласованию);

Управляющий делами                                                                                        Е.В.Галимханова

Приложение №2

к  постановлению

Главы сельского поселения

Аксаковский сельсовет

№ 38 от «30»апреля  2020 г.

План

мероприятий по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Аксаковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

в осенне-зимний период 2020-2021 годов

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комиссии периодически рассматривать на совещаниях ход подготовки к работе в осенне - зимний период 2019-2020годов | Ежемесячно с 01.06.2020г. по 01.09.2020г. | Глава сельского поселения |
| 2 | Руководителям предприятий и организаций своими приказами создать комиссии по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и разработать планы мероприятий | май 2020 года. | Руководители предприятий и организаций |
| 3 | Обеспечить своевременное выполнение пунктов плана мероприятий по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения в осенне-зимний период 2019-2020годов | До 01.09.2020 года | Глава сельского поселения, Руководители предприятий и организаций, председатели МКД. |
| 4 | Подготовить к работе в зимних условиях собственные базы, отопительные котельные, цеха с проведением ремонта кровель, бытовых помещений, согласно утвержденным планам мероприятий | До 15.09.2020года | Руководители предприятий и организаций |
| 5 | Подготовить к работе в зимних условиях снегоочистительные и спецмашины, аварийную технику, автотранспорт | До 15.09.2020года | Руководители предприятий и организаций |
| 6 | Провести промывку и апрессовку отопительных систем в учреждениях образования, культуры и здравоохранения | До 15.09.2020года | Руководители предприятий и организаций, председатели МКД. |
| 7 | Обеспечить выполнение планов капитального ремонта и полной замены ветхих сетей, линий и сооружений | До 15.09.2020года | Руководители предприятий и организаций |
| 8 | Оформить паспорт готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019годов. | До 15.09.2020года | Руководители предприятий и организаций, председатели МКД. |

Управляющий делами                                                                                        Е.В.Галимханова

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

452020 с.Аксаково, ул.Первомайская, 2«а»

Тел. 2-33-16, 2-33-26, 2-32-33-факс

БАШҠОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ

БӘЛӘБӘЙ  РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫҢ

АКСАКОВ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛБИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ

452020 Аксаково ауылы,

Первомайская урамы, д. 2«а»

Тел. 2-33-16, 2-33-26, 2-32-33-факс

ҠА Р А Р                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 30» апрель 2020й.                                 № 38                         «30 » апреля 2020г.